2

Додаток 2 до додатка  

до розпорядження голови

райдержадміністрації

_________   № ____________    
ПЕРЕЛІК

завдань і заходів районної програми інформатизації 

“Електронна Новомосковщина” на 2020– 2022 роки

	Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)
	Зміст заходів Програми з виконання завдання
	Відповідальні за виконання
	Строки виконання
	Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн
	Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання

	
	
	
	
	Джерела фінансування
	2020 рік
	2021 рік
	2022 рік
	Усього
	

	1. Організаційне та методичне забезпечення Програми


	1.1. Проведення оцінювання цифрового розвитку структурних підрозділів райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району за визначеними показниками
	Головний спеціаліст з питань організаційної роботи та доступу до публічної інформації райдержадміністрації, виконавчі комітети місцевих рад району,

громадські організації 

(за згодою)
	2020 – 2022 роки
	Загальний обсяг,

у т. ч.
	–
	–
	–
	–
	 Отримання оцінки ефективності реалізації завдань Програми. Підвищення ефективності використання коштів обласного та місцевих бюджетів на заходи з упровадження інформаційних технологій 


	
	
	
	
	Державний бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	–
	–
	–
	–
	

	
	1.2. Проведення інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів усіх структурних підрозділів райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування з урахуванням вимог нормативно-правових актів стосовно використання комп’ютерних програм


	Головний спеціаліст з питань організаційної роботи та доступу до публічної інформації райдержадміністрації, сектор планування видатків бюджету та фінансового забезпечення райдержадміністрації, виконавчі комітети місцевих рад району


	2020 – 2022 роки
	Загальний обсяг,

у т. ч.
	–
	–
	–
	–
	Дотримання вимог законодавства у сфері використання ліцензійного програмного забезпечення

	
	
	
	
	Державний бюджет


	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Обласний бюджет


	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Місцевий бюджет


	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Інші джерела


	–
	–
	–
	–
	

	
1.3. Організація навчання фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування , з питань цифрових навичок та компетенцій. 

	Головний спеціаліст з питань організаційної роботи та доступу до публічної інформації райдержадміністрації
	2020 – 2022 роки
	Загальний обсяг,

у т. ч.


	5
	5
	5
	15
	Забезпечення дотримання вимог типових посадових інструкцій державних 
службовців щодо обов’язкового володіння інформаційно-комп’ютер-ними технологіями, підвищення інформаційної грамотності та культури користувачів, їх кваліфікації

	

	
	
	
	
	Державний бюджет


	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Обласний бюджет


	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Місцевий бюджет


	5
	5
	5
	15
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	–
	–
	–
	–
	

	
	1.4. Розробка технічних документів, методичних рекомендацій щодо: організації виконання завдань Програми; створення, упровадження та адміністрування інформаційних систем, засобів інформатизації, механізмів інтеграції систем; організації захисту інформації в регіональних телекомунікаційних системах 
	Головний спеціаліст з питань організаційної роботи та доступу до публічної інформації райдержадміністрації
	2020 – 2022 роки
	Загальний обсяг,

у т. ч.


	5
	5
	5
	15
	Удосконалення нормативно-правової бази

	
	
	
	
	Державний бюджет


	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Обласний бюджет


	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Місцевий бюджет


	5
	5
	5
	15
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	–
	–
	–
	–
	

	
	1.5. Проведення 

круглих столів, за участю керівників органів влади, ІТ-спеціалістів, представників громадських організацій та бізнес-структур щодо впровадження новітніх інформаційних технологій, електронного урядування тощо 


	Головний спеціаліст з питань організаційної роботи та доступу до публічної інформації райдержадміністрації, виконавчі комітети місцевих рад району,

громадські організації 
(за згодою)
	2020 – 2022 роки
	Загальний обсяг,

у т. ч.
	–
	–
	–
	–
	Залучення до розв’язання проблем розвитку інформаційного суспільства широкого кола фахівців із відповідних сфер (науковців, керівників, виробників, економістів, маркетологів, соціологів, викладачів тощо) і громадськості. 

	
	
	
	
	Державний бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	–
	–
	–
	–
	

	2.Упровадження технологій 

е-урядування 

в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування району; формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів

	2.1. Розвиток системи електронного документообігу в райдержадміністрації, та її впровадження в місцевих радах району
	Головний спеціаліст з питань організаційної роботи та доступу до публічної інформації райдержадміністрації, сектор по роботі зі зверненнями громадян, контролю та діловодства райдержадміністрації,

виконавчі комітети місцевих рад району
	2020 – 2022 роки
	Загальний обсяг,

у т. ч.
	50
	50
	50
	150
	Забезпечення ефективного впровадження Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг”. 

Поширення системи на сільські та селищні ради 



	
	
	
	
	Державний бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	50
	50
	50
	150
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	–
	–
	–
	–
	

	
	2.2. Упровадження пілотних проектів із реалізації електронних сервісів та систем у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування

	Головний спеціаліст з питань організаційної роботи та доступу до публічної інформації райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації,

виконавчі комітети місцевих рад району


	2020 – 2022 роки
	Загальний обсяг,  у т. ч.
	–
	–
	–
	–
	Забезпечення розвитку сучасних електронних сервісів та систем у райдержадміністрації та місцевих радах

	
	
	
	
	Державний бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Обласний бюджет


	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Місцевий бюджет


	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Інші джерела


	–
	–
	–
	–
	

	
	2.3. Упровадження типових рішень для району
	Головний спеціаліст з питань організаційної роботи та доступу до публічної інформації райдержадміністрації, головні розпорядники бюджетних коштів
	2020 – 2022 роки
	Загальний обсяг,

у т. ч.
	20
	20
	20
	60
	Підвищення ефективності роботи районних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування



	
	
	
	
	Державний бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	20
	20
	20
	60
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	–
	–
	–
	–
	

	
	2.4. Розвиток відкритих даних: запровадження та розвиток регіонального порталу відкритих даних. 
	Головний спеціаліст з питань організаційної роботи та доступу до публічної інформації райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації,

виконавчі комітети місцевих рад району


	2020 – 2022 роки
	Загальний обсяг,

у т. ч.
	–
	–
	–
	–
	Забезпечення права кожного на доступ до інформації, що перебувають у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом України „Про доступ до публічної інформації”, та інформації, що становить суспільний інтерес


	
	
	
	
	Державний бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	–
	–
	–
	–
	

	
	2.5. Розвиток інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
	Головний спеціаліст з питань організаційної роботи та доступу до публічної інформації райдержадміністрації
	2020 – 2022 роки
	Загальний обсяг,

у т. ч.
	–
	–
	–
	–
	Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, у тому числі до інформаційної мережі місцевих органів влади

	
	
	
	
	Державний бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	–
	–
	–
	–
	

	3. Розвиток телекомунікацій-ного середовища району та 

організація захисту інформації


	3.1. Розвиток та поширення широкосмугової мультисервісної (мережі) інфраструктури, у тому числі із застосуванням механізмів державно-приватного партнерства на території області. 

Поширення технології бездротової мережі у роботі райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування 


	Головний спеціаліст з питань організаційної роботи та доступу до публічної інформації райдержадміністрації, виконавчі комітети місцевих рад району,

оператори та провайдери телекомунікацій, 

що діють на території району (за згодою)


	2020 – 2022 роки
	Загальний обсяг,

у т. ч.
	5
	5
	5
	15
	Забезпечення можливості отримання населенням сучасних електронних сервісів та послуг по всій території. Упровадження бездротової мережі Wi-Fi, WiMax. Створення умов для вільного доступу до мережі Інтернет населення району. 



	
	
	
	
	Державний бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	5
	5
	5
	15
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	–
	–
	–
	–
	

	
	3.2.Впровадження технологій швидкісної передачі даних з використанням регіональної мережі 

 ІР-телефонії по всій території області 
	Головний спеціаліст з питань організаційної роботи та доступу до публічної інформації райдержадміністрації, виконавчі комітети місцевих рад району


	2020 – 2022 рок
	Загальний обсяг,

у т. ч.
	10
	10
	10
	30
	Упровадження технологій швидкісної передачі даних до органів влади та органів місцевого самоврядування 



	
	
	
	
	Державний бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	10
	10
	10
	30
	

	
	
	
	
	Інші джерела


	–
	–
	–
	–
	

	
	3.3. Створення комплексних систем захисту інформації на регіональні програмно-технічні, комплекси, інформаційні системи тощо


	Головний спеціаліст з питань організаційної роботи та доступу до публічної інформації райдержадміністрації, виконавчі комітети місцевих рад району


	2020 – 2022 рок
	Загальний обсяг,

у т. ч.
	10
	10
	10
	30
	Забезпечення вимог чинного законодавства у сфері захисту інформації при здійсненні електронного обміну

	
	
	
	
	Державний бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	10
	10
	10
	30
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	–
	–
	–
	–
	

	
	3.4. Організація єдиної локально-обчислювальної мережі райдержадміністрації, підтримка її функціонування
	Головний спеціаліст з питань організаційної роботи та доступу до публічної інформації райдержадміністрації,
	2020 – 2022 рок
	Загальний обсяг,

у т. ч.
	5
	5
	5
	15
	Підвищення ефективності роботи підрозділів райдержадміністрації

	
	
	
	
	Державний бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	5
	5
	5
	15
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	–
	–
	–
	–
	

	4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування 

існуючих систем
	4.1. Придбання засобів інформатизації для райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району 
	Головний спеціаліст з питань організаційної роботи та доступу до публічної інформації райдержадміністрації, сектор планування видатків бюджету та фінансового забезпечення райдержадміністрації, виконавчі комітети місцевих рад району


	2020 – 2022 роки
	Загальний обсяг, у т. ч.
	100
	100
	100
	300
	Оснащення сучасною комп’ютерною технікою місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 


	
	
	
	
	Державний бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	100
	100
	100
	300
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	–
	–
	–
	–
	

	
	4.2. Проведення поточного ремонту комп'ютерної та оргтехніки та іншого поточного ремонту та видатків.
	Головний спеціаліст з питань організаційної роботи та доступу до публічної інформації райдержадміністрації, сектор планування видатків бюджету та фінансового забезпечення райдержадміністрації, виконавчі комітети місцевих рад району


	2020 – 2022 роки
	Загальний обсяг, у т. ч.
	100
	100
	100
	300
	

	
	
	
	
	Державний бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	100
	100
	100
	300
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	–
	–
	–
	–
	

	
	4.3. Придбання ліцензійного програмного забезпечення для комп’ютерної техніки, інформаційних систем та комплексів та баз даних, а також придбання спеціалізованих комп’ютерних програм для райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування


	Головний спеціаліст з питань організаційної роботи та доступу до публічної інформації райдержадміністрації, сектор планування видатків бюджету та фінансового забезпечення райдержадміністрації, виконавчі комітети місцевих рад району
	2020 – 2022 рок
	Загальний обсяг, у т. ч.
	60
	60
	60
	180
	Дотримання вимог чинного законодавства у сфері використання програмного забезпечення

	
	
	
	
	Державний бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	Місцевий бюджет
	60
	60
	60
	180
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Державний бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	Обласний бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	Місцевий бюджет
	370
	370
	370
	1100
	

	
	Інші джерела
	–
	–
	–
	–
	


Головний спеціаліст з питань

організаційної роботи та доступу

до публічної інформації

апарату райдержадміністрації











Марія ДАНИЛЮК
Продовження додатка








